# Documento de Requisitos de Producto (PRD)

Cine Reservas — Sistema de Gestión de Cartelera y Reserva de Asientos

Práctico universitario 4 · Versión 1.0.0 · Aprobado para implementación

22 de junio de 2026 · Presentación: 25 de junio de 2026

# Contenido

| Primera parte | Segunda parte |
| --- | --- |
| Control del documento | 14. Autenticación, autorización y sesión |
| 1. Resumen ejecutivo | 15. Concurrencia y consistencia |
| 2. Visión, objetivos y principios | 16. Catálogo de errores |
| 3. Contexto académico y partes interesadas | 17. Criterios de aceptación |
| 4. Alcance | 18. Estrategia de pruebas |
| 5. Supuestos y restricciones | 19. Plan de implementación y entrega |
| 6. Necesidades y recorridos de usuario | 20. Riesgos y mitigaciones |
| 7. Arquitectura de información y pantallas | 21. Dependencias |
| 8. Requisitos funcionales | 22. Definition of Done |
| 9. Reglas de negocio | 23. Trazabilidad con el enunciado original |
| 10. Modelo de dominio y datos | 24. Catálogos técnicos |
| 11. API y contrato de integración | 25. Preguntas abiertas y decisiones futuras |
| 12. Experiencia de usuario y diseño | 26. Glosario |
| 13. Requisitos no funcionales | Aprobación para implementación |

# Control del documento

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Propósito | Consolidar en un único documento los requisitos de producto, reglas de negocio, alcance, experiencia, criterios de aceptación y condiciones de entrega del MVP. |
| Audiencia | Equipo de desarrollo, docente/evaluador, responsables de QA y agentes de codificación. |
| Estado | Aprobado para implementación. No existen preguntas bloqueantes. |
| Fuente primaria | docs/Practico_4_original.pdf. |
| Decisiones complementarias | docs/OKP_cine_reservas/00_context/decisions.md. |
| Contrato HTTP normativo | docs/openapi.yaml. |
| Sistema visual | docs/DESIGN.md. |
| Modelo y reglas detalladas | docs/OKP_cine_reservas/. |

## Historial de versiones

| Versión | Fecha | Estado | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 2026-06-22 | Aprobado | Primera versión integral. Incorpora el enunciado original y todas las decisiones cerradas del MVP. |

## Jerarquía de autoridad

Cuando dos documentos parezcan divergir, se aplica el siguiente orden:

- El enunciado original define lo exigido por el docente.

- Las decisiones cerradas aclaran ambigüedades sin ampliar innecesariamente el práctico.

- Este PRD consolida el comportamiento esperado del producto.

- OpenAPI es normativo para rutas, solicitudes y respuestas HTTP.

- El modelo de datos es normativo para persistencia e integridad.

- Las especificaciones de vista son normativas para comportamiento de interfaz.

- El baseline Stitch es únicamente una referencia visual.

Todo cambio de producto debe revisar, como mínimo, este PRD, OpenAPI, modelo de datos, vistas afectadas, pruebas y matriz de trazabilidad.

# 1. Resumen ejecutivo

Cine Reservas es una aplicación web académica para una sede de cine. Permite que cualquier visitante consulte la cartelera, busque y filtre películas, revise su detalle y conozca las funciones futuras. Después de autenticarse, un usuario puede abrir el mapa de asientos de una función, seleccionar uno o varios asientos disponibles, confirmar una reserva y consultar su historial.

Un administrador creado mediante datos semilla gestiona películas, salas y funciones desde un panel protegido. El sistema debe preservar dos invariantes críticas: no aceptar funciones superpuestas en la misma sala y no asignar el mismo asiento dos veces para una misma función.

La solución prioriza simplicidad, integridad y facilidad de defensa académica. El MVP no incluye pagos, cancelaciones, varias sucursales, notificaciones, tickets QR ni arquitectura distribuida.

## 1.1 Problema

Sin una aplicación centralizada, la cartelera, la programación de salas y la disponibilidad de asientos pueden administrarse de manera inconsistente. Esto genera dificultades para:

- publicar información actualizada de películas y funciones;

- permitir que el público encuentre rápidamente una película;

- visualizar qué asientos siguen disponibles;

- evitar asignaciones duplicadas bajo solicitudes simultáneas;

- impedir que una sala tenga funciones incompatibles en el mismo horario;

- mantener una separación clara entre acciones públicas, autenticadas y administrativas.

## 1.2 Solución propuesta

Una aplicación full stack con:

- frontend React + Vite + TypeScript;

- backend NestJS + TypeScript;

- API REST documentada con OpenAPI;

- PostgreSQL mediante TypeORM;

- autenticación JWT y roles CLIENT y ADMIN;

- almacenamiento local de pósteres para el práctico;

- reglas de negocio aplicadas por el backend y reforzadas por restricciones de base de datos.

## 1.3 Resultado del MVP

Al finalizar, debe poder demostrarse de punta a punta el siguiente flujo:

ADMIN crea película, sala y función
→ visitante consulta la cartelera
→ visitante se registra o inicia sesión
→ usuario selecciona función y asientos
→ sistema confirma la reserva de forma atómica
→ usuario consulta su reserva
→ un segundo intento sobre el mismo asiento recibe conflicto 409

# 2. Visión, objetivos y principios

## 2.1 Visión del producto

Ofrecer una experiencia clara y confiable para descubrir películas y reservar asientos, junto con una administración simple de la programación del cine, manteniendo un alcance proporcional a un práctico universitario.

## 2.2 Objetivos de producto

| ID | Objetivo |
| --- | --- |
| OBJ-01 | Permitir acceso público y sencillo a la cartelera y al detalle de películas. |
| OBJ-02 | Permitir que usuarios autenticados completen una reserva de uno o varios asientos. |
| OBJ-03 | Garantizar que un asiento no pueda asignarse dos veces para una misma función. |
| OBJ-04 | Permitir que un administrador gestione películas, salas y funciones. |
| OBJ-05 | Garantizar que una sala no tenga funciones superpuestas. |
| OBJ-06 | Mantener reglas, API, persistencia, interfaz y pruebas coherentes y trazables. |
| OBJ-07 | Producir una solución técnicamente defendible sin sobreingeniería. |

## 2.3 Principios de producto

- Integridad antes que conveniencia. Una operación que comprometa horarios, reservas o historial se rechaza de forma explícita.

- Backend como autoridad. Las restricciones críticas se validan en el servidor, aunque la interfaz también oriente al usuario.

- Claridad antes que ornamentación. La UI debe explicar acciones, estados y errores sin patrones innecesarios.

- Un único significado por entidad. Una película o sala puede corregirse, pero no reutilizarse para representar un recurso diferente.

- Historial mínimo pero consistente. Horarios y precios se conservan como hechos históricos; no se agrega versionado completo de entidades.

- Alcance académico controlado. Se evita introducir pagos, sucursales, notificaciones o infraestructura empresarial no requerida.

## 2.4 Criterios de éxito

El MVP se considera exitoso cuando:

- todos los requisitos obligatorios del enunciado pueden demostrarse;

- una carrera de dos reservas sobre el mismo asiento produce exactamente una confirmación y un 409 SEAT_ALREADY_RESERVED;

- ninguna función superpuesta puede guardarse por las rutas administrativas;

- todas las rutas administrativas rechazan a un CLIENT con 403;

- una reserva ajena no puede consultarse y responde 404;

- las operaciones temporales usan el reloj del servidor y la zona del cine se muestra correctamente;

- OpenAPI, documentación y comportamiento implementado permanecen sincronizados;

- no aparecen funcionalidades declaradas fuera de alcance.

No se requiere un sistema de analítica de producto para el práctico; el éxito se mide por criterios funcionales, técnicos y de calidad verificables.

# 3. Contexto académico y partes interesadas

## 3.1 Contexto

El producto corresponde al Práctico 4, cuya presentación está prevista para el 25 de junio de 2026. El enunciado se refiere a una cadena de cines; para controlar el alcance, el MVP representa una sola sede. La solución puede desplegarse de manera independiente por sede, pero no incorpora una entidad de sucursal ni administración multi-sede.

## 3.2 Partes interesadas

| Parte interesada | Necesidad principal | Participación |
| --- | --- | --- |
| Docente/evaluador | Ver que el práctico cumple el enunciado y que las decisiones son coherentes. | Valida alcance, demo y defensa técnica. |
| Equipo de desarrollo | Contar con requisitos inequívocos y verificables. | Diseña, implementa, prueba y documenta. |
| Visitante | Consultar películas y funciones sin registrarse. | Usa la experiencia pública. |
| Usuario autenticado | Reservar asientos y revisar sus reservas. | Usa los flujos protegidos. |
| Administrador | Gestionar el catálogo y la programación. | Opera el panel administrativo. |

## 3.3 Actores

### Visitante

Puede consultar la cartelera y el detalle de película, buscar, filtrar, registrarse e iniciar sesión.

### Usuario autenticado CLIENT

Hereda las capacidades públicas y además puede consultar mapas de asientos, confirmar reservas y consultar únicamente las reservas propias.

### Administrador ADMIN

Se crea mediante seed. Tiene las capacidades de cualquier usuario autenticado y, adicionalmente, puede gestionar películas, salas y funciones. No puede consultar reservas ajenas en el MVP.

## 3.4 Matriz de permisos

| Capacidad | Visitante | CLIENT | ADMIN |
| --- | --- | --- | --- |
| Ver cartelera y detalle | Sí | Sí | Sí |
| Registrarse como cliente | Sí | No aplica | No aplica |
| Iniciar sesión | Sí | Sí | Sí |
| Cerrar sesión localmente | No aplica | Sí | Sí |
| Ver mapa de asientos | No | Sí | Sí |
| Confirmar reserva | No | Sí | Sí |
| Ver reservas propias | No | Sí | Sí |
| Gestionar películas | No | No | Sí |
| Gestionar salas | No | No | Sí |
| Gestionar funciones | No | No | Sí |
| Ver reservas ajenas | No | No | No |

# 4. Alcance

## 4.1 Incluido en el MVP

- Registro de usuarios CLIENT.

- Inicio de sesión para CLIENT y ADMIN.

- Cierre de sesión local mediante eliminación del JWT.

- Cartelera pública paginada.

- Búsqueda parcial por título.

- Filtro por género. La API puede aceptar clasificación como refinamiento opcional, sin exigir un control adicional en la UI del MVP.

- Detalle de película con funciones futuras.

- Mapa gráfico de asientos para usuarios autenticados.

- Selección de 1 a 20 asientos.

- Confirmación atómica de reservas.

- Listado y detalle de reservas propias.

- CRUD administrativo de películas.

- Carga de póster como archivo.

- CRUD administrativo de salas.

- Generación automática de asientos por filas y columnas.

- Consulta administrativa del mapa de una sala.

- CRUD administrativo de funciones.

- Cálculo y persistencia de endsAt.

- Validación de función futura.

- Validación de no solapamiento.

- Restricciones de edición y eliminación según dependencias.

- Manejo común de errores.

- Estados de UI, responsive y accesibilidad mínima.

- Migraciones, seed, pruebas y documentación.

## 4.2 Fuera de alcance

- Pagos, pasarelas, facturación o reembolsos.

- Cancelación de reservas.

- Cancelación administrativa de funciones.

- Entradas QR o tickets digitales.

- Varias sedes o sucursales.

- Selección de tipos de butaca o precios diferenciados.

- Promociones, descuentos o combos.

- Notificaciones por correo, SMS o push.

- Recuperación de contraseña.

- Refresh tokens o revocación de JWT.

- Reportes avanzados y analítica de negocio.

- Registro de administradores desde la UI.

- Tiempo de limpieza entre funciones.

- Microservicios, CQRS, event sourcing o arquitectura distribuida.

- Redux, Zustand o TanStack Query.

## 4.3 Extensiones futuras posibles

Las siguientes ideas pueden evaluarse después del MVP, sin condicionar esta entrega:

- cancelación de reservas con historial y política asociada;

- cancelación administrativa de funciones;

- borrado lógico;

- varias sedes;

- revocación y renovación de tokens;

- notificaciones;

- pagos y emisión de entradas.

# 5. Supuestos y restricciones

## 5.1 Supuestos

- Existe una sola sede de cine.

- Existe un único administrador operativo.

- El administrador se crea mediante seed y usa la misma pantalla de login que un cliente.

- El registro público siempre crea rol CLIENT.

- El reloj del servidor es la autoridad para todas las decisiones temporales.

- La zona de presentación del cine es America/La_Paz.

- La base de datos almacena instantes en UTC con timestamptz.

- La moneda única es boliviano, código BOB.

- La UI está en español; API, código y base de datos usan inglés técnico.

- El póster se guarda en almacenamiento local del backend para la demo académica.

- La duración vigente de la película se usa al crear o editar una función.

- Las funciones pasadas conservan el endsAt persistido.

- Las reservas congelan horario y dinero, pero consultan la metadata descriptiva vigente de película y sala.

## 5.2 Restricciones técnicas

- Backend: NestJS + TypeScript.

- Frontend: React + Vite + TypeScript.

- Persistencia: PostgreSQL + TypeORM.

- API REST bajo /api/v1.

- Autenticación JWT Bearer.

- OpenAPI 3.1 como contrato HTTP.

- Pósteres JPEG, PNG o WebP de hasta 5 MB.

- Listados paginados con página inicial 1 y límite máximo 100.

## 5.3 Restricciones de entrada

| Dato | Regla |
| --- | --- |
| Nombre de usuario | Obligatorio, máximo 100 caracteres. |
| Email | Obligatorio, formato válido, máximo 254 y único. |
| Contraseña | 8 a 72 caracteres. |
| Título de película | 1 a 160 caracteres. |
| Sinopsis | 1 a 2000 caracteres. |
| Duración | Entero de 1 a 600 minutos. |
| Nombre de sala | 1 a 100 caracteres. |
| Filas de sala | Entero de 1 a 26. |
| Columnas de sala | Entero de 1 a 50. |
| Precio | 0,01 a 99.999.999,99 BOB, máximo dos decimales. |
| Asientos por reserva | 1 a 20 IDs distintos. |
| Póster | JPEG, PNG o WebP, máximo 5 MB. |

# 6. Necesidades y recorridos de usuario

## 6.1 Descubrimiento público

Visitante abre /movies
→ revisa cartelera
→ busca por título y/o filtra
→ abre /movies/:movieId
→ revisa sinopsis y funciones futuras

Resultado esperado: el usuario conoce qué películas y horarios están disponibles sin iniciar sesión.

## 6.2 Registro e inicio de sesión

Visitante abre /register
→ ingresa nombre, email y contraseña
→ cuenta CLIENT es creada
→ la API devuelve JWT y usuario autenticado
→ el frontend continúa hacia la cartelera o el `returnTo` permitido

El administrador no se registra: inicia sesión con las credenciales creadas por seed.

## 6.3 Reserva de asientos

Usuario selecciona una función futura
→ si no tiene sesión, se redirige a /login con returnTo
→ abre /showtimes/:showtimeId/seats
→ revisa mapa y leyenda
→ elige entre 1 y 20 asientos AVAILABLE
→ confirma
→ backend valida y guarda en transacción
→ navega al detalle de reserva

Ante SEAT_ALREADY_RESERVED, el mapa se recarga y el usuario debe revisar su selección.

## 6.4 Consulta de reservas

Usuario abre /my-reservations
→ ve reservas ordenadas por reservedAt descendente
→ abre /my-reservations/:reservationId
→ revisa película, sala, horario, asientos y total

No existe acción de cancelación.

## 6.5 Administración de películas

ADMIN abre /admin/movies
→ crea o edita datos y póster multipart
→ backend valida campos y archivo
→ si cambia duración, valida funciones futuras/en curso
→ si elimina, valida ausencia total de funciones

## 6.6 Administración de salas

ADMIN abre /admin/rooms
→ crea sala con nombre, filas y columnas
→ backend calcula capacidad y genera asientos en transacción
→ ADMIN puede revisar la grilla de asientos

Si la sala tiene funciones, puede corregirse su nombre, pero no filas ni columnas; tampoco puede eliminarse.

## 6.7 Administración de funciones

ADMIN selecciona película, sala, inicio y precio
→ backend calcula endsAt
→ verifica que startsAt sea futuro
→ verifica no solapamiento en la sala
→ guarda función

Una función solo puede editarse o eliminarse cuando es futura y no tiene reservas.

# 7. Arquitectura de información y pantallas

## 7.1 Rutas del frontend

| Ruta | Pantalla | Acceso |
| --- | --- | --- |
| /movies | Cartelera pública | Público |
| /movies/:movieId | Detalle de película | Público |
| /login | Inicio de sesión | Público |
| /register | Registro de cliente | Público |
| /showtimes/:showtimeId/seats | Selección de asientos | Autenticado |
| /my-reservations | Mis reservas | Autenticado |
| /my-reservations/:reservationId | Detalle de reserva | Propietario |
| /admin | Inicio administrativo simple | ADMIN |
| /admin/movies | Listado de películas | ADMIN |
| /admin/movies/new | Crear película | ADMIN |
| /admin/movies/:movieId/edit | Editar película | ADMIN |
| /admin/rooms | Listado de salas | ADMIN |
| /admin/rooms/new | Crear sala | ADMIN |
| /admin/rooms/:roomId | Detalle y asientos de sala | ADMIN |
| /admin/rooms/:roomId/edit | Editar sala | ADMIN |
| /admin/showtimes | Listado de funciones | ADMIN |
| /admin/showtimes/new | Crear función | ADMIN |
| /admin/showtimes/:showtimeId/edit | Editar función | ADMIN |
| * | Error 404 | Público/mixto |

## 7.2 Navegación global

El área pública muestra:

- Cartelera;

- Mis reservas, cuando existe sesión;

- Login y Registro, cuando no existe sesión;

- identidad del usuario y Cerrar sesión, cuando existe sesión;

- acceso a Administración cuando el usuario es ADMIN.

El área administrativa muestra:

- inicio administrativo;

- Películas;

- Salas;

- Funciones;

- volver a Cartelera;

- cerrar sesión.

## 7.3 Redirecciones

- Una ruta autenticada sin JWT redirige a /login y conserva un returnTo interno.

- Tras login con returnTo, cualquier usuario autenticado vuelve a la ruta solicitada si está autorizada.

- Sin returnTo, CLIENT navega a /movies y ADMIN a /admin.

- Un 401 recibido por token inválido o expirado limpia la sesión local.

- Un 403 muestra acceso restringido; no se presenta como 404 de página.

# 8. Requisitos funcionales

Todos los requisitos de esta sección son prioridad MUST para el MVP, salvo que se indique lo contrario.

## 8.1 Autenticación

| ID | Requisito | Criterio de aceptación resumido |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Registrar usuarios CLIENT. | Con nombre, email válido y contraseña válida se crea un usuario CLIENT; un email existente responde 409. |
| RF-02 | Iniciar sesión con email y contraseña. | Credenciales válidas devuelven JWT y usuario; credenciales inválidas devuelven 401 genérico. |
| RF-03 | Cerrar sesión localmente. | El frontend elimina JWT y estado de autenticación; no llama a un endpoint de revocación. |
| RF-04 | Obtener el usuario autenticado. | /auth/me devuelve identidad y rol para un JWT válido y 401 en caso contrario. |
| RF-05 | Permitir login del ADMIN creado por seed. | No existe formulario ni endpoint de registro administrativo. |

### Reglas adicionales de autenticación

- Las contraseñas se almacenan únicamente como hash.

- La respuesta de login nunca expone hash ni información sensible.

- El mensaje de credenciales inválidas no indica si el email existe.

- El token se presenta como Bearer en rutas protegidas.

## 8.2 Cartelera y detalle

| ID | Requisito | Criterio de aceptación resumido |
| --- | --- | --- |
| RF-06 | Listar públicamente películas con al menos una función futura. | Un visitante sin sesión recibe una lista paginada; películas sin función futura no aparecen. |
| RF-07 | Buscar parcialmente por título. | La búsqueda recorta espacios y no distingue mayúsculas/minúsculas. |
| RF-08 | Filtrar por género. | El backend acepta el valor exacto del catálogo técnico; el parámetro opcional de clasificación puede soportarse sin ser un control obligatorio de la UI. |
| RF-09 | Mostrar el detalle completo de una película. | Incluye póster, título, duración, género, clasificación, sinopsis y funciones futuras. |

### Orden y paginación

- page comienza en 1.

- limit predeterminado es 20 y máximo 100.

- Una búsqueda vacía después de trim se trata como ausente.

- El frontend muestra estado vacío distinto para “sin cartelera” y “sin resultados de filtros”.

## 8.3 Mapa y reservas

| ID | Requisito | Criterio de aceptación resumido |
| --- | --- | --- |
| RF-10 | Exigir autenticación para abrir el mapa de asientos. | Sin JWT se solicita login; con JWT válido se carga el mapa si la función es futura. |
| RF-11 | Mostrar disponibilidad gráfica por función. | Cada asiento indica AVAILABLE o RESERVED; los reservados están deshabilitados. |
| RF-12 | Permitir elegir entre 1 y 20 asientos. | No se confirma sin selección, con duplicados ni con más de 20. |
| RF-13 | Confirmar una reserva de forma atómica. | Reserva y detalles se guardan en una transacción o no se guarda nada. |
| RF-14 | Listar reservas propias. | El usuario recibe solo las suyas, paginadas y ordenadas por reservedAt descendente. |
| RF-15 | Mostrar el detalle de una reserva propia. | Una reserva ajena o inexistente responde 404. |

### Contenido de una reserva

La confirmación debe conservar:

- usuario propietario;

- función;

- fecha y hora de confirmación;

- asientos;

- precio unitario histórico por asiento;

- total histórico;

- moneda BOB.

No se persiste un estado preliminar ni cancelado. Una reserva existe únicamente después de confirmarse.

## 8.4 Administración de películas

| ID | Requisito | Criterio de aceptación resumido |
| --- | --- | --- |
| RF-16 | Listar, crear, consultar, editar y eliminar películas. | Todas las operaciones requieren rol ADMIN. |
| RF-17 | Cargar el póster como archivo. | Crear exige archivo; editar permite conservar el actual; se valida tipo y tamaño. |
| RF-18 | Bloquear cambios de duración con funciones futuras o en curso. | Un intento inválido responde 409 MOVIE_DURATION_LOCKED. |
| RF-19 | Bloquear eliminación con funciones asociadas. | Cualquier función pasada, presente o futura impide eliminar y produce 409. |

### Campos de película

- título;

- sinopsis;

- género;

- duración en minutos;

- clasificación;

- archivo de póster.

La película no tiene campo isActive; el MVP usa borrado físico condicionado.

## 8.5 Administración de salas

| ID | Requisito | Criterio de aceptación resumido |
| --- | --- | --- |
| RF-20 | Listar, crear, consultar, editar y eliminar salas. | Todas las operaciones requieren rol ADMIN. |
| RF-21 | Calcular capacidad automáticamente. | capacity = rows × columns; no se acepta capacidad enviada por el cliente. |
| RF-22 | Generar asientos automáticamente. | Crear o redimensionar una sala sin funciones genera exactamente rows × columns asientos en transacción. |
| RF-23 | Proteger distribución y eliminación cuando existen funciones. | Con cualquier función asociada solo puede cambiarse el nombre; eliminar y redimensionar responden 409. |

### Convención de asientos

- rowLabel: A a Z.

- columnNumber: 1 a 50.

- code: concatenación, por ejemplo A1, B12.

- Un asiento pertenece a una única sala.

## 8.6 Administración de funciones

| ID | Requisito | Criterio de aceptación resumido |
| --- | --- | --- |
| RF-24 | Listar, crear, consultar, editar y eliminar funciones. | Todas las operaciones requieren rol ADMIN. |
| RF-25 | Calcular y persistir la hora de finalización. | endsAt = startsAt + durationMinutes de la película vigente. |
| RF-26 | Impedir funciones pasadas o superpuestas. | Inicio no futuro responde validación; solapamiento responde 409. |
| RF-27 | Bloquear edición/eliminación de funciones protegidas. | Una función iniciada, pasada o con reservas no puede editarse ni eliminarse. |

### Filtros administrativos de funciones

El listado puede filtrar por:

- película;

- sala;

- inicio inclusivo de rango from;

- fin exclusivo de rango to;

- paginación.

# 9. Reglas de negocio

| ID | Regla |
| --- | --- |
| RB-01 | La cartelera y el detalle son públicos. La cartelera solo contiene películas con función futura y el detalle solo muestra funciones futuras. |
| RB-02 | Cualquier usuario autenticado, CLIENT o ADMIN, puede reservar y consultar solo sus propias reservas. |
| RB-03 | Solo ADMIN puede modificar películas, salas y funciones. |
| RB-04 | El registro público crea únicamente CLIENT; el ADMIN se crea por seed. |
| RB-05 | La duración de una película solo cambia si no tiene funciones futuras ni en curso. |
| RB-06 | La capacidad de sala es rows × columns; con funciones asociadas, filas y columnas quedan bloqueadas. |
| RB-07 | El borrado es físico y condicionado: no se eliminan recursos con dependencias históricas. |
| RB-08 | Toda función referencia una película y una sala existentes. |
| RB-09 | endsAt se calcula con la duración de la película y se persiste; no existe limpieza adicional. |
| RB-10 | Dos funciones de una sala no pueden superponerse; se usan intervalos semiabiertos. |
| RB-11 | Cuando startsAt <= now, la función no puede crearse, reservarse, editarse ni eliminarse. |
| RB-12 | Una función solo puede editarse si es futura y no tiene reservas. |
| RB-13 | Una reserva contiene entre 1 y 20 seatIds únicos de la sala de la función. |
| RB-14 | Existe unicidad de asiento por función: UNIQUE(showtime_id, seat_id). |
| RB-15 | La reserva se procesa de forma transaccional; una carrera perdida responde 409. |
| RB-16 | Las reservas son inmutables y no cancelables en el MVP. |
| RB-17 | La API usa ISO 8601; DB usa UTC/timestamptz; UI muestra America/La_Paz. |
| RB-18 | Todos los importes usan BOB, son mayores a cero y tienen dos decimales. |
| RB-19 | La búsqueda es parcial, recorta espacios y no distingue mayúsculas; género es exacto. |

## 9.1 Regla de solapamiento

Para una función nueva o editada existe solapamiento cuando:

newStart < existingEnd
AND
newEnd > existingStart

Los intervalos son [startsAt, endsAt). Por lo tanto:

18:00–20:00 y 20:00–22:00 → permitido
18:00–20:00 y 19:59–22:00 → rechazado

En una edición se excluye la propia función de la búsqueda de conflictos.

## 9.2 Política temporal

startsAt <= reloj_del_servidor
→ función no creable, no reservable, no editable y no eliminable

La interfaz puede anticipar el bloqueo, pero el backend vuelve a evaluarlo en cada operación.

## 9.3 Política de duración

- Con funciones futuras o en curso: la duración no puede modificarse.

- Con solo funciones pasadas: la duración puede corregirse.

- Las funciones pasadas no se recalculan porque conservan su endsAt.

- Las funciones nuevas usan la duración vigente.

## 9.4 Política de dependencias y borrado

| Recurso | Puede eliminarse cuando | Comportamiento si está bloqueado |
| --- | --- | --- |
| Película | No tiene ninguna función. | 409 MOVIE_HAS_SHOWTIMES. |
| Sala | No tiene ninguna función. | 409 ROOM_HAS_SHOWTIMES. |
| Función | Es futura y no tiene reservas. | 409 SHOWTIME_NOT_DELETABLE. |
| Asientos | Solo mediante eliminación de una sala sin funciones. | Cascada controlada desde sala. |
| Reserva | No se elimina desde el producto. | Sin endpoint de borrado/cancelación. |

# 10. Modelo de dominio y datos

## 10.1 Entidades

| Entidad | Atributos principales | Invariantes |
| --- | --- | --- |
| User | id, name, email, passwordHash, role, createdAt | Email único; rol CLIENT o ADMIN. |
| Movie | id, title, synopsis, genre, durationMinutes, rating, posterUrl | Duración 1–600; póster obligatorio; sin isActive. |
| Room | id, name, rows, columns, capacity | Capacidad calculada; distribución bloqueada con funciones. |
| Seat | id, roomId, rowLabel, columnNumber, code | Único dentro de la sala por fila/columna y por código. |
| Showtime | id, movieId, roomId, startsAt, endsAt, price | Película/sala válidas; futura al crear; sin solapamiento. |
| Reservation | id, userId, showtimeId, reservedAt, total | Inmutable; total histórico positivo. |
| ReservationSeat | id, reservationId, showtimeId, seatId, unitPrice | Único por función/asiento; precio histórico positivo. |

## 10.2 Relaciones

Movie 1 ── * Showtime
Room 1 ── * Seat
Room 1 ── * Showtime
User 1 ── * Reservation
Showtime 1 ── * Reservation
Reservation 1 ── * ReservationSeat
Seat 1 ── * ReservationSeat

## 10.3 Datos históricos

Se congelan:

- Showtime.startsAt;

- Showtime.endsAt;

- Reservation.reservedAt;

- Reservation.total;

- ReservationSeat.unitPrice.

Título de película y nombre de sala se leen de las entidades actuales. Por ello, las ediciones deben ser correcciones de metadata y no reutilizaciones de una entidad para representar otra película o sala.

## 10.4 Integridad física mínima

- UNIQUE(users.email).

- UNIQUE(seats.room_id, row_label, column_number).

- UNIQUE(seats.room_id, code).

- UNIQUE(reservation_seats.showtime_id, seat_id).

- UNIQUE(reservation_seats.reservation_id, seat_id).

- claves foráneas con RESTRICT sobre películas, salas, funciones y reservas históricas;

- ON DELETE CASCADE únicamente de sala a asientos y de reserva a sus detalles, aunque el producto no expone eliminación de reservas;

- checks para duración, dimensiones, capacidad, precio, total e intervalo temporal.

## 10.5 Mapa de asientos

Estados devueltos por el backend:

| Estado | Significado | Interacción |
| --- | --- | --- |
| AVAILABLE | No existe asignación para esa función. | Puede seleccionarse o deseleccionarse. |
| RESERVED | Existe ReservationSeat para esa función y asiento. | Se muestra deshabilitado. |

SELECTED es un estado exclusivo del frontend y no se persiste antes de confirmar.

# 11. API y contrato de integración

## 11.1 Convenciones

- Base: /api/v1.

- Respuestas JSON, salvo cuerpos multipart de película.

- Autenticación Authorization: Bearer <token>.

- Fechas ISO 8601 con desplazamiento.

- Moneda BOB en respuestas económicas.

- Errores con forma común ErrorResponse.

- OpenAPI en docs/openapi.yaml es el contrato normativo.

## 11.2 Catálogo de endpoints

| Método | Ruta | Propósito | Acceso |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /auth/register | Registrar cliente. | Público |
| POST | /auth/login | Iniciar sesión. | Público |
| GET | /auth/me | Obtener usuario autenticado. | Autenticado |
| GET | /movies | Listar cartelera pública. | Público |
| GET | /movies/{movieId} | Obtener detalle público. | Público |
| GET | /showtimes/{showtimeId}/seats | Obtener mapa de asientos. | Autenticado |
| POST | /reservations | Confirmar reserva. | Autenticado |
| GET | /reservations/my | Listar reservas propias. | Autenticado |
| GET | /reservations/{reservationId} | Obtener una reserva propia. | Propietario |
| GET | /admin/movies | Listar películas para administración. | ADMIN |
| POST | /admin/movies | Crear película multipart. | ADMIN |
| GET | /admin/movies/{movieId} | Obtener película administrativa. | ADMIN |
| PUT | /admin/movies/{movieId} | Actualizar película multipart. | ADMIN |
| DELETE | /admin/movies/{movieId} | Eliminar película. | ADMIN |
| GET | /admin/rooms | Listar salas. | ADMIN |
| POST | /admin/rooms | Crear sala. | ADMIN |
| GET | /admin/rooms/{roomId} | Obtener sala. | ADMIN |
| PUT | /admin/rooms/{roomId} | Actualizar sala. | ADMIN |
| DELETE | /admin/rooms/{roomId} | Eliminar sala. | ADMIN |
| GET | /admin/rooms/{roomId}/seats | Listar asientos de sala. | ADMIN |
| GET | /admin/showtimes | Listar funciones. | ADMIN |
| POST | /admin/showtimes | Crear función. | ADMIN |
| GET | /admin/showtimes/{showtimeId} | Obtener función. | ADMIN |
| PUT | /admin/showtimes/{showtimeId} | Actualizar función. | ADMIN |
| DELETE | /admin/showtimes/{showtimeId} | Eliminar función. | ADMIN |

## 11.3 Rutas deliberadamente inexistentes

- No existe POST /auth/logout: el cierre de sesión es local.

- No existe endpoint de cancelación de reserva.

- No existe endpoint separado de funciones públicas por película; el detalle de película ya incluye funciones futuras.

- No existen recursos de sucursales, pagos o tickets.

## 11.4 Formato común de error

{
  "statusCode": 409,
  "code": "SHOWTIME_OVERLAP",
  "message": "La sala ya está ocupada durante el intervalo solicitado.",
  "errors": []
}

errors es opcional y se usa para validaciones por campo.

# 12. Experiencia de usuario y diseño

## 12.1 Principios de UX

- Claridad antes que estética ornamental.

- Una acción principal visible por pantalla o bloque.

- Estados de carga, vacío, error y éxito explícitos.

- Restricciones explicadas en lenguaje de usuario.

- Formularios consistentes con labels visibles.

- El panel administrativo prioriza tablas y formularios simples.

- La UI refleja las reglas del backend, pero nunca las sustituye.

## 12.2 Sistema visual

El producto utiliza:

- barra superior oscura;

- fondo neutro claro;

- superficies blancas;

- acento ámbar oscuro para acciones primarias;

- azul para asientos seleccionados;

- gris para asientos reservados;

- verde para éxito, ámbar para advertencia y rojo para peligro/error.

Los tokens exactos y componentes se definen en docs/DESIGN.md.

## 12.3 Estados transversales

Toda vista que consume datos debe contemplar:

loading
empty
error
success/data

Los conflictos 409 deben:

- mostrar el mensaje estable de la API;

- conservar información útil del formulario cuando sea seguro;

- ofrecer una acción correctiva, por ejemplo recargar asientos o revisar horario.

## 12.4 Formularios

- Labels siempre visibles.

- Validaciones debajo del campo correspondiente.

- Error general del backend en una alerta superior.

- Botón de envío deshabilitado durante la solicitud.

- Create y edit reutilizan estructura.

- Las eliminaciones requieren confirmación.

- El formulario de película usa multipart/form-data.

- Capacidad y endsAt se muestran como valores calculados, no editables.

## 12.5 Mapa de asientos

- Disponible: botón habilitado con borde visible.

- Seleccionado: botón con estado visual y aria-pressed=true.

- Reservado: botón deshabilitado.

- Leyenda siempre visible.

- Código de asiento visible.

- Contador y total actualizados localmente.

- Confirmar deshabilitado con cero asientos o durante envío.

- Ante conflicto, refrescar disponibilidad.

## 12.6 Responsive

- Mobile: cartelera en una columna y filtros apilados.

- Tablet: dos columnas de películas.

- Desktop: tres o cuatro columnas.

- Tablas administrativas pueden usar scroll horizontal o adaptación a cards.

- El mapa permite scroll horizontal cuando la sala es ancha.

## 12.7 Accesibilidad

- Contraste suficiente para texto y controles.

- Navegación de formularios por teclado.

- Asientos como botones accesibles.

- No depender exclusivamente del color.

- Errores asociados mediante aria-describedby.

- Controles sin texto visible deben tener aria-label.

- Los reservados deben usar disabled.

# 13. Requisitos no funcionales

## 13.1 Seguridad

| ID | Requisito |
| --- | --- |
| RNF-SEC-01 | Contraseñas hasheadas con una función adecuada; nunca en texto plano ni logs. |
| RNF-SEC-02 | JWT Bearer obligatorio para rutas autenticadas. |
| RNF-SEC-03 | Roles y propiedad se validan en backend. |
| RNF-SEC-04 | Una reserva ajena responde 404 para no revelar su existencia. |
| RNF-SEC-05 | El backend valida MIME, extensión y tamaño de archivos. |
| RNF-SEC-06 | No exponer stack traces ni datos sensibles al frontend. |
| RNF-SEC-07 | Configurar CORS únicamente para los orígenes de desarrollo/entrega requeridos. |

## 13.2 Integridad y confiabilidad

| ID | Requisito |
| --- | --- |
| RNF-INT-01 | Migraciones reproducibles y claves foráneas explícitas. |
| RNF-INT-02 | Reserva en una única transacción. |
| RNF-INT-03 | Restricción única de función/asiento como garantía final. |
| RNF-INT-04 | Creación o regeneración de asientos en transacción. |
| RNF-INT-05 | No usar cascadas que destruyan funciones o historial. |
| RNF-INT-06 | Traducir errores de integridad a códigos de negocio estables. |

## 13.3 Rendimiento y capacidad

El MVP no tiene un SLA de producción. Para la demo académica:

- las listas deben paginarse;

- la interfaz debe mostrar un estado de carga inmediatamente;

- las operaciones con el volumen de seed deben completarse sin bloqueos perceptibles;

- los pósteres no deben superar 5 MB;

- no se cargará el catálogo completo cuando exista paginación;

- el mapa de asientos admite como máximo 26 × 50 = 1300 asientos por sala.

## 13.4 Usabilidad

- Textos visibles en español.

- Fechas localizadas a America/La_Paz.

- Precios en formato Bs. 0,00.

- Mensajes accionables y no técnicos.

- Diseño consistente entre listados y formularios.

- Flujos críticos sin pasos innecesarios.

## 13.5 Mantenibilidad

- Monolito modular y responsabilidades claras.

- Reglas críticas en servicios backend.

- DTOs para forma y límites.

- OpenAPI como contrato único.

- Nombres técnicos en inglés.

- No introducir librerías o patrones fuera del alcance sin una decisión documentada.

- Código y documentación deben poder explicarse en una defensa universitaria.

## 13.6 Compatibilidad

- Aplicación web responsive.

- Compatibilidad objetivo con versiones modernas de Chrome, Edge y Firefox.

- No se requiere soporte para navegadores obsoletos.

- La UI no depende de funcionalidades nativas no disponibles en navegadores modernos comunes.

## 13.7 Observabilidad mínima

- Registrar errores del servidor con contexto técnico suficiente.

- No registrar contraseñas, JWT completos ni archivos binarios.

- Incluir método, ruta y código de resultado en logs de desarrollo.

- Mantener mensajes públicos separados de detalles internos.

## 13.8 Privacidad

El sistema almacena únicamente los datos necesarios para el práctico: nombre, email, hash de contraseña y reservas. No procesa datos de pago. El acceso a reservas está limitado a su propietario.

# 14. Autenticación, autorización y sesión

## 14.1 Registro

- Solo crea CLIENT.

- Email único.

- No acepta un rol enviado por el cliente.

- No existe endpoint de alta de ADMIN.

## 14.2 Login

- Cliente y administrador usan la misma operación.

- Devuelve JWT, tipo de token y usuario.

- Mensaje inválido genérico.

## 14.3 Sesión

- El frontend conserva token y usuario para la sesión.

- /auth/me permite restaurar o verificar identidad.

- Ante 401, se elimina la sesión local.

- No existen refresh token ni lista de revocación.

## 14.4 Logout

Usuario pulsa Cerrar sesión
→ frontend elimina JWT
→ limpia AuthContext
→ navega a cartelera o login

Un token emitido puede seguir siendo criptográficamente válido hasta expirar, pero deja de estar disponible en el cliente. Esta simplificación es deliberada para el MVP.

## 14.5 Autorización

- Guards JWT protegen rutas autenticadas.

- Guards de rol protegen /admin/**.

- Los servicios vuelven a verificar permisos y propiedad.

- Ocultar un botón en React no se considera control de seguridad.

# 15. Concurrencia y consistencia

## 15.1 Reservas concurrentes

La protección debe incluir:

- Validar y normalizar seatIds.

- Rechazar duplicados dentro de la solicitud.

- Ordenar IDs ascendentemente para inserción estable.

- Iniciar transacción.

- Verificar función futura y pertenencia de asientos.

- Insertar reserva y detalles.

- Confirmar la transacción.

- Traducir violación de unicidad a 409 SEAT_ALREADY_RESERVED.

La consulta previa mejora el mensaje, pero la restricción de base de datos es la garantía definitiva.

## 15.2 Funciones concurrentes

Existe un único administrador operativo. Por ello:

- el servicio consulta solapamientos antes de guardar;

- la edición excluye la propia función;

- la UI deshabilita Guardar durante el envío;

- no se implementan bloqueos pesimistas ni una restricción EXCLUDE de PostgreSQL.

Esta decisión deberá reevaluarse si el producto admite varios administradores concurrentes.

# 16. Catálogo de errores

| Código | HTTP | Significado/uso |
| --- | --- | --- |
| VALIDATION_ERROR | 400 | Campos, query, formato temporal o archivo inválido. |
| UNAUTHORIZED | 401 | JWT ausente, inválido o expirado. |
| INVALID_CREDENTIALS | 401 | Login incorrecto. |
| FORBIDDEN | 403 | Rol insuficiente. |
| MOVIE_NOT_FOUND | 404 | Película inexistente. |
| ROOM_NOT_FOUND | 404 | Sala inexistente. |
| SHOWTIME_NOT_FOUND | 404 | Función inexistente. |
| RESERVATION_NOT_FOUND | 404 | Reserva inexistente o ajena. |
| EMAIL_ALREADY_EXISTS | 409 | Email ya registrado. |
| MOVIE_DURATION_LOCKED | 409 | Cambio de duración con función futura o en curso. |
| MOVIE_HAS_SHOWTIMES | 409 | Eliminación de película con funciones. |
| ROOM_LAYOUT_LOCKED | 409 | Cambio de distribución con funciones. |
| ROOM_HAS_SHOWTIMES | 409 | Eliminación de sala con funciones. |
| SHOWTIME_OVERLAP | 409 | Horario superpuesto en la misma sala. |
| SHOWTIME_NOT_MODIFIABLE | 409 | Función iniciada/pasada o con reservas. |
| SHOWTIME_NOT_DELETABLE | 409 | Función iniciada/pasada o con reservas. |
| SHOWTIME_NOT_BOOKABLE | 409 | Función iniciada o pasada. |
| SEAT_ALREADY_RESERVED | 409 | Uno o más asientos ya fueron asignados. |
| SHOWTIME_OR_SEAT_NOT_FOUND | 404 | ID de función/asiento inválido. |
| MOVIE_OR_ROOM_NOT_FOUND | 404 | Relación administrativa inválida. |

## 16.1 Reglas de presentación

- 400: corregir campos y reintentar.

- 401: limpiar sesión y solicitar login.

- 403: mostrar acceso restringido.

- 404: mostrar recurso no encontrado sin filtrar información.

- 409: explicar el conflicto y mantener contexto útil.

- Nunca mostrar stack trace o SQL al usuario.

# 17. Criterios de aceptación

## 17.1 Autenticación

| ID | Escenario | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| AC-AUTH-01 | Registro válido. | Se crea usuario CLIENT; no puede elegirse rol. |
| AC-AUTH-02 | Registro con email existente. | 409 EMAIL_ALREADY_EXISTS. |
| AC-AUTH-03 | Login válido de CLIENT. | JWT y usuario CLIENT. |
| AC-AUTH-04 | Login válido de ADMIN seed. | JWT y usuario ADMIN. |
| AC-AUTH-05 | Login inválido. | 401 INVALID_CREDENTIALS con mensaje genérico. |
| AC-AUTH-06 | Logout. | Token y estado local eliminados; ruta protegida vuelve a requerir login. |

## 17.2 Cartelera

| ID | Escenario | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| AC-MOV-01 | Visitante abre cartelera. | Puede verla sin JWT. |
| AC-MOV-02 | Película sin función futura. | No aparece en cartelera pública. |
| AC-MOV-03 | Búsqueda mat con título “Matrix”. | Coincidencia encontrada tras recortar y sin distinguir mayúsculas. |
| AC-MOV-04 | Filtro de género. | Solo devuelve el género técnico seleccionado. |
| AC-MOV-05 | Detalle existente. | Muestra todos los campos y solo funciones futuras. |
| AC-MOV-06 | Película inexistente. | 404 MOVIE_NOT_FOUND. |

## 17.3 Películas administrativas

| ID | Escenario | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| AC-ADM-MOV-01 | ADMIN crea película con póster válido. | 201 y URL pública del archivo. |
| AC-ADM-MOV-02 | Póster inválido o mayor a 5 MB. | 400 VALIDATION_ERROR. |
| AC-ADM-MOV-03 | CLIENT intenta crear película. | 403 FORBIDDEN. |
| AC-ADM-MOV-04 | Cambiar duración con función futura. | 409 MOVIE_DURATION_LOCKED. |
| AC-ADM-MOV-05 | Cambiar duración cuando solo hay funciones pasadas. | Se permite; no cambia endsAt histórico. |
| AC-ADM-MOV-06 | Eliminar película con cualquier función. | 409 MOVIE_HAS_SHOWTIMES. |
| AC-ADM-MOV-07 | Eliminar película sin funciones. | 204 y recurso deja de existir. |

## 17.4 Salas

| ID | Escenario | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| AC-ROOM-01 | Crear sala 3 × 4. | Capacidad 12 y asientos A1–C4. |
| AC-ROOM-02 | Crear con filas o columnas fuera de límite. | 400 VALIDATION_ERROR. |
| AC-ROOM-03 | Renombrar sala con funciones. | Permitido si no cambia distribución. |
| AC-ROOM-04 | Redimensionar sala con funciones. | 409 ROOM_LAYOUT_LOCKED. |
| AC-ROOM-05 | Eliminar sala con funciones. | 409 ROOM_HAS_SHOWTIMES. |
| AC-ROOM-06 | Eliminar sala sin funciones. | 204 y sus asientos se eliminan en cascada. |

## 17.5 Funciones

| ID | Escenario | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| AC-SHO-01 | Crear función futura. | endsAt calculado y persistido. |
| AC-SHO-02 | Crear con película o sala inexistente. | 404 MOVIE_OR_ROOM_NOT_FOUND. |
| AC-SHO-03 | Crear con startsAt <= now. | 400 VALIDATION_ERROR, sin guardar. |
| AC-SHO-04 | Función 18:00–20:00 y nueva a 20:00. | Permitida. |
| AC-SHO-05 | Función 18:00–20:00 y nueva a 19:59. | 409 SHOWTIME_OVERLAP. |
| AC-SHO-06 | Editar función futura sin reservas. | Recalcula fin y vuelve a validar solapamiento. |
| AC-SHO-07 | Editar función con reserva. | 409 SHOWTIME_NOT_MODIFIABLE. |
| AC-SHO-08 | Eliminar función futura sin reservas. | 204. |
| AC-SHO-09 | Eliminar función iniciada/pasada o con reservas. | 409 SHOWTIME_NOT_DELETABLE. |

## 17.6 Reservas

| ID | Escenario | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| AC-RES-01 | Usuario sin JWT abre mapa. | 401 y flujo de login. |
| AC-RES-02 | Usuario abre función futura. | Mapa con estados correctos. |
| AC-RES-03 | Lista vacía, repetida o superior a 20. | 400 VALIDATION_ERROR. |
| AC-RES-04 | Asiento de otra sala. | Rechazo sin crear reserva. |
| AC-RES-05 | Reserva válida. | 201, total calculado y todos los detalles guardados. |
| AC-RES-06 | Función iniciada antes de confirmar. | 409 SHOWTIME_NOT_BOOKABLE. |
| AC-RES-07 | Dos usuarios compiten por el mismo asiento. | Uno recibe 201 y otro 409; no queda reserva parcial. |
| AC-RES-08 | Usuario lista reservas. | Solo recibe las propias, más recientes primero. |
| AC-RES-09 | Usuario consulta reserva ajena. | 404 RESERVATION_NOT_FOUND. |
| AC-RES-10 | Reserva confirmada. | No existe acción ni endpoint de cancelación. |

## 17.7 Escenarios Gherkin críticos

Dado una función en Sala 1 de 18:00 a 20:00
Cuando el administrador crea otra función en Sala 1 a las 20:00
Entonces la nueva función es válida

Dado una función en Sala 1 de 18:00 a 20:00
Cuando el administrador intenta crear otra función a las 19:59
Entonces el sistema responde 409 con SHOWTIME_OVERLAP

Dado dos usuarios que confirman simultáneamente el mismo asiento
Cuando ambas transacciones llegan al backend
Entonces una reserva se crea y la otra responde 409 SEAT_ALREADY_RESERVED

Dado una función con al menos una reserva
Cuando el administrador intenta editarla o eliminarla
Entonces el sistema responde 409 y conserva la función y la reserva

# 18. Estrategia de pruebas

## 18.1 Pruebas unitarias

Deben cubrir al menos:

- cálculo de endsAt;

- fórmula de solapamiento, incluidos límites adyacentes;

- validación de duración bloqueada;

- cálculo de capacidad;

- cálculo de total;

- normalización de búsqueda;

- validación de límites de asientos;

- traducción de enums para la UI cuando corresponda.

## 18.2 Pruebas de integración

- autenticación y guards;

- CRUDs con PostgreSQL de prueba;

- restricciones de claves foráneas;

- creación transaccional de sala/asientos;

- reserva transaccional;

- unicidad de función/asiento;

- propiedad de reservas;

- subida y validación de póster.

## 18.3 Pruebas end-to-end/manuales

- flujo completo de demo;

- redirección con returnTo;

- estados loading/empty/error;

- responsive básico;

- teclado y etiquetas del mapa;

- 401, 403, 404 y 409;

- doble clic en confirmar y guardar;

- carga de póster real;

- visualización de fecha y moneda.

## 18.4 Prueba de concurrencia obligatoria

Ejecutar dos solicitudes simultáneas con el mismo showtimeId y seatId. El resultado válido es:

1 × 201 Created
1 × 409 SEAT_ALREADY_RESERVED
0 reservas parciales
1 asignación del asiento en base de datos

# 19. Plan de implementación y entrega

## Fase 1 — Base

- estructura del repositorio;

- configuración de entorno;

- conexión PostgreSQL;

- migraciones;

- seed de administrador;

- filtro común de errores;

- Swagger/OpenAPI.

## Fase 2 — Autenticación y cartelera

- registro;

- login;

- /auth/me;

- logout local;

- catálogo público;

- detalle de película;

- carga administrativa de póster.

## Fase 3 — Salas y funciones

- CRUD de salas;

- generación de asientos;

- CRUD de funciones;

- cálculo de endsAt;

- validación temporal y de solapamiento.

## Fase 4 — Reservas

- mapa de asientos;

- creación transaccional;

- restricción única;

- Mis reservas;

- detalle propio.

## Fase 5 — Frontend y QA

- rutas y layouts;

- AuthContext;

- formularios y tablas;

- estados de pantalla;

- responsive y accesibilidad;

- pruebas de límites y concurrencia.

## Fase 6 — Cierre

- sincronizar OpenAPI;

- revisar documentación;

- ejecutar migraciones desde cero;

- ejecutar script de coherencia;

- validar la demo completa;

- preparar credenciales y datos de presentación.

# 20. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Doble reserva concurrente | Alto | Transacción y unicidad (showtime_id, seat_id). |
| Solapamiento calculado incorrectamente | Alto | endsAt persistido, intervalos semiabiertos y pruebas de límite. |
| Cambio de duración altera programación | Alto | Bloqueo con funciones futuras/en curso. |
| Eliminación rompe historial | Alto | FKs RESTRICT y borrado físico condicionado. |
| Zona horaria inconsistente | Medio | UTC en DB, ISO 8601 y presentación America/La_Paz. |
| Errores de precisión monetaria | Medio | numeric(10,2) y cálculos en backend. |
| Póster implementado como URL manual | Medio | Exigir multipart y almacenamiento local. |
| Reutilización incorrecta de película/sala | Medio | Ediciones solo como correcciones; crear entidad nueva para otro recurso. |
| Baseline visual introduce funciones descartadas | Medio | PRD y OpenAPI prevalecen; no copiar reembolsos/cancelación. |
| Drift entre documentos y código | Medio | OpenAPI canónico, trazabilidad y script de coherencia. |
| Tiempo reducido antes de la presentación | Alto | Implementación incremental y corte estricto del alcance. |

# 21. Dependencias

## 21.1 Dependencias técnicas

- Node.js y gestor de paquetes.

- PostgreSQL disponible para desarrollo y demo.

- Sistema de archivos escribible para pósteres.

- Variables de entorno para DB, JWT, puerto y ruta de archivos.

- Navegador moderno.

## 21.2 Datos de seed

Como mínimo:

- un usuario ADMIN con credenciales documentadas para la demo;

- géneros y clasificaciones definidos como enums de código;

- opcionalmente películas, salas y funciones de ejemplo para acelerar la presentación.

Las credenciales de demo no deben reutilizarse como práctica de producción.

## 21.3 Integraciones externas

No existen integraciones externas obligatorias. No se conecta con pagos, correo, almacenamiento cloud, servicios de trailers ni sistemas de terceros.

# 22. Definition of Done

## 22.1 Funcional

- ☐ Cartelera pública, búsqueda, filtro y detalle operativos.

- ☐ Registro, login, /auth/me y logout local operativos.

- ☐ Mapa y reserva múltiple operativos para cualquier usuario autenticado.

- ☐ Mis reservas y detalle propio operativos.

- ☐ CRUD de películas con archivo de póster.

- ☐ CRUD de salas con generación correcta de asientos.

- ☐ CRUD de funciones con fin calculado y no solapamiento.

- ☐ Restricciones de duración, distribución y dependencias aplicadas.

- ☐ No existe cancelación, pago, limpieza ni gestión de sucursales.

## 22.2 Técnico

- ☐ Contraseñas hasheadas y JWT validado.

- ☐ Permisos por rol y propiedad aplicados en backend.

- ☐ PostgreSQL con migraciones, checks, FKs y unicidad.

- ☐ Concurrencia de reserva probada.

- ☐ Fechas UTC/America/La_Paz y dinero numeric(10,2)/BOB.

- ☐ OpenAPI válido y sincronizado.

- ☐ Errores estables y sin datos sensibles.

## 22.3 UX y calidad

- ☐ Estados loading, empty, error y success/data.

- ☐ Mapa usable con teclado y sin depender solo del color.

- ☐ Formularios con validación visible.

- ☐ Responsive básico validado.

- ☐ Flujos 401, 403, 404 y 409 validados.

## 22.4 Documental

- ☐ Enunciado original conservado.

- ☐ PRD, decisiones, OpenAPI, modelo y pruebas sin contradicciones.

- ☐ Matriz de trazabilidad actualizada.

- ☐ Script de coherencia pasa sin errores.

- ☐ README de ejecución y credenciales de demo actualizado.

# 23. Trazabilidad con el enunciado original

| Requisito del práctico | Sección PRD | Endpoint/artefacto principal |
| --- | --- | --- |
| Registro, login y logout | 8.1, 14 | /auth/register, /auth/login, logout local |
| Cartelera pública | 8.2 | GET /movies |
| Buscar por nombre y filtrar género | 8.2, RB-19 | GET /movies?search=&genre= |
| Detalle con imagen, título, duración, género, clasificación, sinopsis y funciones | 8.2 | GET /movies/{movieId} |
| Imagen cargada como archivo | 8.4, 12.4 | multipart /admin/movies |
| Seleccionar función | 6.3 | detalle de película |
| Mapa gráfico de asientos | 8.3, 10.5 | GET /showtimes/{showtimeId}/seats |
| Elegir uno o varios asientos | 8.3 | POST /reservations |
| Confirmar reserva | 8.3, 15 | POST /reservations |
| Ver reservas realizadas | 8.3 | /reservations/my, /reservations/{id} |
| CRUD de películas | 8.4 | /admin/movies |
| Crear sala y definir filas/columnas/capacidad | 8.5 | /admin/rooms |
| Gestionar funciones | 8.6 | /admin/showtimes |
| Impedir funciones superpuestas | 9.1 | SHOWTIME_OVERLAP |
| No reservar asiento dos veces | 15.1 | unicidad función/asiento |
| Solo autenticados reservan | RB-02, 14 | JWT Bearer |
| Solo administradores modifican catálogo | RB-03, 14.5 | rol ADMIN |
| Función asociada a película y sala existentes | RB-08 | FKs y validación de servicio |

# 24. Catálogos técnicos

## 24.1 Roles

| Valor técnico | Etiqueta visible |
| --- | --- |
| CLIENT | Cliente |
| ADMIN | Administrador |

## 24.2 Géneros

| Valor técnico | Etiqueta visible |
| --- | --- |
| ACTION | Acción |
| COMEDY | Comedia |
| DRAMA | Drama |
| HORROR | Terror |
| SCIENCE_FICTION | Ciencia ficción |
| ANIMATION | Animación |
| DOCUMENTARY | Documental |
| THRILLER | Suspenso |
| ROMANCE | Romance |
| OTHER | Otro |

Cada película tiene un único género en el MVP.

## 24.3 Clasificación

| Valor técnico | Etiqueta visible |
| --- | --- |
| ALL_AGES | Todo público |
| AGE_14 | +14 |
| R | R |

## 24.4 Disponibilidad de asiento

| Valor técnico | Etiqueta/estado visible |
| --- | --- |
| AVAILABLE | Disponible |
| RESERVED | Reservado |

# 25. Preguntas abiertas y decisiones futuras

No existen preguntas bloqueantes para comenzar la implementación.

Las siguientes decisiones solo serán necesarias si se amplía el producto:

- comportamiento de cancelación y posibles reembolsos;

- cancelación administrativa de funciones;

- estrategia de borrado lógico;

- multi-sede;

- revocación/refresh de JWT;

- notificaciones;

- pagos y tickets.

Ninguna de ellas debe implementarse en el MVP actual.

# 26. Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Cartelera | Conjunto de películas con al menos una función futura disponible. |
| Función / Showtime | Proyección de una película en una sala, con inicio, fin y precio. |
| Sala / Room | Espacio físico con filas, columnas y asientos generados. |
| Asiento / Seat | Posición física identificada por fila y columna. |
| Reserva / Reservation | Confirmación inmutable de uno o varios asientos para una función. |
| Reserva atómica | Operación que se guarda completa o se revierte por completo. |
| Solapamiento | Intersección temporal entre dos funciones de la misma sala. |
| Intervalo semiabierto | Intervalo [inicio, fin) que permite una función exactamente al terminar otra. |
| JWT | Token usado para autenticar solicitudes protegidas. |
| Seed | Datos iniciales automatizados, incluido el administrador. |
| BOB | Código ISO del boliviano. |
| MVP | Versión mínima obligatoria para la entrega del práctico. |
| PRD | Documento de Requisitos de Producto. |

# Aprobación para implementación

Este PRD consolida el comportamiento esperado de Cine Reservas y se considera aprobado para implementación del MVP. Cualquier desviación debe registrarse antes de modificar el contrato OpenAPI, el modelo de datos o las reglas de negocio.